### Москвичам рассказали о ходе ремонта Краснопресненского путепровода

15.02.2024

15.02.2024

Почти 5,7 тысячи квадратных метров асфальта демонтировали на проезжей части Краснопресненского путепровода. Об этом сообщили 15 февраля.

Готовность путепровода составляет 40 процентов. В настоящее время завершаются демонтажные работы на одной половине моста. Рабочие разбирают гранитный парапет, убирают деформационные швы и железобетонные конструкции опор, сообщили на сайте мэра Москвы.

Часть опор путепровода уже отремонтировали. На них установили 30 стальных и 30 железобетонных балок пролетных строений.

Из-за работ движение по путепроводу частично ограничивают. В настоящее время для автомобилей работают четыре полосы.

Напомним, что путепровод проходит над железнодорожными путями Белорусского направления Московской железной дороги и соединяет Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года.

Адрес страницы: http://presnya.mos.ru/presscenter/news/detail/12169464.html

Управа Пресненского района города Москвы