Москвичам рассказали о ходе ремонта Краснопресненского путепровода
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Почти 5,7 тысячи квадратных метров асфальта демонтировали на проезжей части Краснопресненского путепровода. Об этом сообщили 15 февраля.
Готовность путепровода составляет 40 процентов. В настоящее время завершаются демонтажные работы на одной половине моста. Рабочие разбирают гранитный парапет, убирают деформационные швы и железобетонные конструкции опор, сообщили на сайте мэра Москвы.
Часть опор путепровода уже отремонтировали. На них установили 30 стальных и 30 железобетонных балок пролетных строений.
Из-за работ движение по путепроводу частично ограничивают. В настоящее время для автомобилей работают четыре полосы.
Напомним, что путепровод проходит над железнодорожными путями Белорусского направления Московской железной дороги и соединяет Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года.
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